S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Raportul

Consiliului de Administratie

31.12.2021

Cuprins

I). VIZIUNEA, MISIUNEA SI VALORILE S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA	4

II) PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA	6

III). ACTIVITATEA ECONOMICĂ	11

IV). ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE	12

V). ACTIVITATEA COMERCIALĂ	15

VI). ACTIVITATEA TEHNICO-OPERAŢIONALĂ	19

VII) ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	24

VIII).DECLARAŢIE NEFINANCIARĂ	25

VIII). INDICATORI DE MANDAT	32

Raportul este intocmit în conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

# I). VIZIUNEA, MISIUNEA SI VALORILE S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

## Strategia CAO are la baza viziunea echipei asupra perspectivelor de evolutie ale Societatii, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare si retehnologizare din ultimii ani, având la baza premisa ca numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetateni si conditii de munca decente pentru angajati. In acelasi timp strategia reflecta politica generala a Consiliului de Administratie si anume aceea de a respecta principiile fundamentale de management corporativ care să recomande societatea ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi serviciilor de canalizare din România.

Directiile de dezvoltare a SC Compania de Apă Oradea SA au la baza principiile guvernantei corporative, care statuteaza o atitudine responsabila, profesionista si etica a companiei in raport cu principalii sai stakeholderi; consumatori, autoritati de reglementare, organisme de conducere, angajati, si toate categoriile de stakeholderi interni si externi in general. Consiliul de administrație își propune ca prin activitatea sa să contribuie ca Societatea să se mențină ca o organizatie profesionistă, competitivă si aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerintele si standardele de calitate ale Uniunii Europene.

## VIZIUNEA SOCIETĂȚII

Pentru ca viziunea să devina realitate SC Compania de Apă Oradea SA si-a asumat misiunea:

- de a furniza servicii de apă şi canalizare de cea mai buna calitate şi la preţuri accesibile;

- de a promova respectul şi transparenţa prin tratamentul egal şi fără discriminare al tuturor clienţilor săi;

- de a atinge un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor pe care să îi trateze cu respect şi fără discriminare;

- de a asigura continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv;

- de a construi o identitate şi o structură corporativă integrată aferentă ariei de operare, promovând totodată responsabilitatea instituţională;

- de a moderniza şi de a extinde capacitatea de producţie şi furnizare a apei potabile, precum şi capacitatea de tratarea apelor uzate, pe măsura creşterii numărului de locuinţe în: cartiere noi din municipiul Oradea, în zona metropolitană şi în arealul geografic al jud. Bihor,

- de a moderniza sistemul de operare în condiţiile unei reale protecţii şi conservări a mediului înconjurător.

credibilitate

VALORILE SOCIETĂȚII

eficiență

profesionalism

Valorile SC Compania de Apă Oradea SA

dezvoltare durabilă

calitate

transparență

In vederea indeplinirii viziuniii, misiunii si valorilor societății, principalele obiective ale Consiliului de Administratie pe perioada mandatului 2021-2025 sunt urmatoarele:

- Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

- Cresterea capacității de a implementa investiții in sistemul de apă și canalizare și de a extinde aria de operare

- Cresterea gradului de satisfactie și incredere a partenerilor: clienti, furnizori, angajați, actionari

- Management performant al resurselor umane

- Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative

- Grija pentru mediu

- Digitalizare

# II) PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiliu Zamfirescu nr. 3,  cu un capital social de 12.000.800 lei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii  31/1990 republicată  privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii 241/2006 privind serviciul  de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.

Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acţionari.

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 nr. 5200 din 28.12.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişuri (potrivit Ordinului nr. 583/28.12.2020) emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

SC COMPANIA de APĂ Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2015; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform ISO 45001:2018. Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanţia pentru desfăşurarea întregii activităţi conform cerinţelor de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională respectând standardele recunoscute în domeniu.Compania de Apă Oradea este prima dintre companiile de stat sau private din România care a obţinut acreditarea sa în domeniul achiziţii din partea Chartered Institute of Procurement and Supply firmă de certificare recunoscută pe plan internaţional pentru cea mai bună practică în materie de lansare, derulare şi urmărire achiziţii.

CAPACITĂŢI DE EXPLOATARE

Compania de Apă Oradea, cu o experienţă de peste 125 ani în domeniul alimentării cu apă si 110 ani în activitatea de epurare a apelor uzate exploatează în prezent următoarele capacităţi:

- Staţii de captare - tratare – pompare apă potabilă: 8 staţii, din care în Oradea – 5 staţii cu o capacitate totală de  2.100 l/s captare-tratare-pompare apă potabilă;

- Reţele de transport şi distribuţie apă: 1.460 km, din care

  - 706 Km  - în mediul urban (628Km – Oradea);

  - 754 Km - în mediul rural.

- Staţii de repompare apă potabilă:  143 staţii, din care în Oradea 84 de staţii de repompare pentru apă potabilă;

- Branşamente apă: 56.395 buc, din care

  - 29.990 buc  - în mediul urban (27.180 buc – Oradea);

  - 26.405 buc - în mediul rural.

- Reţele canal menajer: 805 km, din care:

  - 540 Km în mediul urban (495 Km – Oradea);

  - 265 Km în mediul rural.

- Reţele canal pluvial: 368 km, din care 347 km – Oradea

- Racorduri canalizare menajeră: 40.050 buc, din care:

  - 27.200 buc în mediul urban (24.470 buc – Oradea);

  - 12.850 buc în mediul rural.

- Staţii de pompare în sistemul de canalizare: 138 staţii

  - Canalizare menajeră – 129 staţii (33 statii  în  Oradea)

  - Canalizare pluvială - 9 staţii în Oradea.

- Staţii de epurare: 6 stații, din care staţia de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologică-tertiara a apelor uzate de 2.200 l/s.

POPULATIE DESERVITA

În întreaga arie de operare:

Alimentare cu apă: 	 266.050 locuitori (98,8 % din populaţia rezidentă)

Canalizare: 		 224.500 locuitori (85 % din populaţia rezidentă)

În mun. Oradea:

Alimentare cu apă:   184.450 locuitori (99,9 % din populaţia rezidentă)

Canalizare: 	           178.200 locuitori (97 % din populaţia rezidentă)

ARIA DE OPERARE

Pentru a se îndeplini din punct de vedere instituţional condiţiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, începând cu anul 2010 s-a procedat la extinderea Ariei de operare, arie care în prezent cuprinde următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale:

- Oradea

- Sânmartin (Sânmartin, Băile Felix, Băile1Mai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău,Cihei)

- Tinca  (Tinca, Gurbediu, Girişu Negru, Râpa)

- Sântandrei (Sântandrei, Palota)

- Nojorid (Nojorid, Leş, Livada)

- Oşorhei (Oşorhei, Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu)

- Girişu de Criş (Girişu de Criş, Tărian)

- Beiuş (Beiuş, Delani)

- Hidişel (Hidişelu de Sus, Hidişelu de Jos, Mierlău, Sântelec)

- Drăgeşti (Drăgeşti, Tăşad, Dicăneşti)

- Ceica (Ceica, Bucium)

- Paleu

- Tileagd ( Tilecuş, Poşoloaca )

- Vârciorog (Vârciorog, Fâşca)

- Olcea (Olcea, Călacea, Ucuriş)

- Ineu (Ineu, Husasău de Criş)

- Copăcel

- Lăzăreni (Lazareni, Calea Mare)

- Cefa (Cefa, Inand)

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A SOCIETĂȚII

Selecţia şi nominalizarea membrilor Consiliului de Administraţie la nivelul Societăţii s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare (HG nr.722/2016).

Conducerea administrativă a societăţii la data 1 ianuarie 2021 avea următoarea componenţă:

| Nr. crt. | Numele şi prenumele | . Funcţia în CA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oros Claudiu - Romulus | presedinte |
| 2 | Szell Gabriela | membru |
| 3 | Giurea Mina | membru |
| 4 | Fonoage Vasile | membru |
| 5 | Amariței Andrei | membru |
| 6 | Lezeu Petru | membru |
| 7 | Teodorof Claudiu-Radu | membru |

Ca urmare a ajungerii la termen a mandatului de 4 ani, in cursul anului 2021 a avut loc procedura de selecție a Consiliului de Administraţie pentru perioada iulie 2021-iunie 2025. Astfel, de la data de 01.07.2021, prin HCL 500/2021, au fost desemnate ca administratori ai societății următoarele persoane:

| Nr. crt. | Numele şi prenumele | . Funcţia în CA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Haș Nadia Ramona | presedinte |
| 2 | Oros Claudiu Romulus | membru |
| 3 | Groza Mihai Dan | membru |
| 4 | Meșteru Marius Gabriel | membru |
| 5 | Fonoage Vasile | membru |
| 6 | Ailisoaie Răzvan | membru |
| 7 | Negrean Dinu Claudiu | membru |

CV-urile administratorilor actuali ai companiei sunt prezentate pe pagina de internet a societăţii la www.apaoradea.ro, secţiunea “Structura companiei- Echipa managerială”.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Conducerea executivă a societății este formată in prezent dintr-un director general, un director tehnic si unul financiar, selectati in baza OUG 109/2011 (avand obiective de perfomanță asumate prin contractele de mandat incheiate pe perioada de 4 ani)  sprijiniti in activitatea lor de celelalte structuri din organigramă. Modul de organizare, interdepentele intre diferitele departamente, subordonarile ierarhice si principalele responsabilitati ale fiecarui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, precum si in normele si procedurile de lucru specifice

Director General

Consiliul de Administraţie a decis, prin Hotărârea nr 35/28879/31.08.2017, numirea domnului Ovidiu Gavra în funcţia de Director General pentru un mandat de 4 ani.

Prin Hot CA nr. 32/17.08.2021 mandatul Directorului General in functie a fost prelungit pe o durată de 30 de zile, până la finalizarea selecției noului Director General.

Prin Hot  CA nr.34/23.09.2021 a fost numit in functia de Director General, pe o durata de 4 ani, dl Chindlea Lucian.

Director Economic

Consiliul de Administraţie a decis, prin Hot  CA nr 35/23.09.2021 a fost numită in functia de Director Economic, pe o durata de 4 ani, dna Silaghi Maria.

Director Tehnic

Prin Decizia nr. 47/36797/03.11.2020, a fost numit domnul Popa Cristian în funcţia de Director Tehnic.

Prin Hot CA nr 32/17.08.2021 mandatul Directorului Tehnic in functie a fost prelungit pe o durată de 30 de zile, până la finalizarea selecției noului Director Tehnic.

Prin Hot  CA nr 36/23.09.2021 a fost numit in functia de Director Tehnic pe o durata de 4 ani, dl Popa Cristian.

CV-urile directorilor actuali ai companiei sunt prezentate pe pagina de internet a societăţii la www.apaoradea.ro, secţiunea “Structura companiei- Echipa managerială”.

RESURSE UMANE

Structura de personal la 31.12.2021 este următoarea:

| TOTAL PERSONAL | 546 | 100,00 % |
| --- | --- | --- |
| Conducere (contract de mandat) | 3 | 0,55 % |
| Personal TESA | 158 | 28,94 % |
| Maiştri | 10 | 1,83 % |
| Muncitori | 375 | 68,68 % |

# III). ACTIVITATEA ECONOMICĂ

Executia bugetului de venituri si cheltuieli

În sinteză, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 se prezintă, după cum urmează:

| INDICATORI |  | Nr. rd. | Plan 2021 mii lei | Realizări /preliminat 2021 mii lei | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3) |  | 1 | 87.300 | 91.370 | 104,66% |
| Venituri din exploatare |  | 2 | 86.700 | 90.772 |  |
| Venituri financiare |  | 3 | 600 | 598 |  |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 = rd. 5 + rd. 12) |  | 4 | 84.850 | 79.514 | 93,71% |
| Cheltuieli de exploatare, din care: |  | 5 | 83.850 | 78.588 |  |
| A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 6 | 27.279 | 25.136 |  |
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 7 | 11.805 | 11.735 |  |
| C. | cheltuieli cu personalul: | 8 | 36.266 | 36.198 |  |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 9 | 8.500 | 5.519 |  |
| Cheltuieli financiare |  | 10 | 1.000 | 926 |  |
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |  | 11 | 2.450 | 11.856 | 483,92% |

Se constata o crestere a profitului fata de nivelul planificat cu 389 % ca urmare a:

- Cresterii veniturilor intr-un procent de 4,66 % fata de nivelul planificat;

- Economii la cheltuieli de 6,45% fata de nivelul planificat ca urmare a  monitorizarii permanente a costurilor.

# IV). ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

INVESTIŢII

Activitatea de investiţii a Companiei este structurată pe două direcţii:

- Proiecte pentru exploatarea şi funcţionarea în condiţii optime a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, repararea, reabilitarea şi modernizarea acestuia  - cu finanţare din Buget Local şi Surse Proprii ale Companiei

- Proiecte de Extindere a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - prin programe cu accesare de fonduri externe.

Activitatea de investiţii s-a desfăşurat cu respectarea cerinţelor impuse de:

- -strategia de reducere a pierderilor de apă;

- -strategia de protecţia mediului

În anul 2021, la nivelul ariei de operare s-au realizat lucrări de investiţii în valoare de 28.906 mii lei  repartizate pe surse de finanţare după cum urmează:

- mii lei -

| Nr. Crt. | Sursa de finanțare | Plan anual 2021 | Realizări la 31.12.2021 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surse proprii | 30.018 | 19.579 | 65,22 |
|  | - reabilitări si dotari | 25.718 | 15.365 | 59,75 |
|  | - Rambursare datorie externa | 4.300 | 4.214 | 98,00 |
| 2 | Buget local | 5.465 | 4.814 | 88,09 |
| 3 | Fonduri nerambursabile (coeziune) | 4.391 | 2.987 | 68,02 |
| 4 | Buget de stat - coeziune | 1.379 | 1.126 | 81,67 |
| 5 | Credite externe (coeziune) | 405 | 400 | 98,87 |
|  | Total | 41.658 | 28.906 | 69,39 |

| Proiecte A | Buget local (lei cu TVA) | Surse proprii (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| Oradea | 4.814.081,61 | 9.961.602,96 |
| Beius |  | 969.475,02 |
| Tinca |  | 154.171,11 |
| Olcea |  | 140.000,00 |
| Girisu de Cris |  | 4.419,71 |
| Sântandrei |  | 334.765,50 |
| Sânmartin |  | 31.721,88 |

Proiecte B. Programe de investiţii cu finanţare din Fonduri de Coeziune

În perioada 2013 – 2020 s-a derulat Programul Operational Sectorial de Mediu cu finanţare din Fonduri de coeziune, program care include proiectele:

- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor

- Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea şi comunele Nojorid, Oşorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu şi Copăcel (cu finantare din economii)

- Fazarea Proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor

In cadrul acestui Program s-au finalizat 22 contracte de lucrari.

In anul 2021, s-a reluat procedura de achiziție publică pentru lucrările rest de executat la contractul de lucrari CL11R2 - Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canal in zona de S-E Oradea. In vederea reluarii procedurii de achizitie si a participarii la ofertare a antreprenorilor s-a actualizat valoarea estimata a contractului, la nivelul preturilor de cost curente si s-a intocmit documentatia de atribuire in vederea postarii pe SEAP. La termenul de depunere a ofertelor, stabilit pentru luna decembrie 2021 nu a fost depusă nicio oferta. Procedura se va relua in 2022.

La data de 13 iunie 2019 a fost semnat Contractul de servicii nr. 28352 - "Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor in perioada 2014 - 2020". Prestatorul acestui contract este asocierea dintre S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L., S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. si S.C. FINARA CONSULT S.R.L. reprezentată de liderul S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. Acest consultant are obligatia de a livra/asigura: Master Planul județean actualizat, studiul de fezabilitate, aplicatia de finanțare, documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare, activităti de informare si publicitate, asistenta tehnică din partea proiectantului pentru fondurile de coeziune ce vor fi accesate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

In anul 2020, Consultantul a predat Companiei de Apă Master-planul actualizat, Studiile hidrologice, geologice şi topografice.

In anul 2021, s-a predat de catre consultant Studiul de Fezabilitate, care a fost aprobat de catre SC Compania de Apa Oradea si de catre majoritatea UAT-urilor beneficiare ale investitiilor propuse. In momentul actual Studiul de Fezabilitate se afla in curs de verificare la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene – Autoritatea de Management Programe Operationale Infrastructura Mare (AM POIM) de unde au fost primite observatii/clarificari la Studiul transmis si acesta este in curs de revizuire de catre consultant.

Lucrarile cuprinse in Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” – finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare are o valoare estimata de 167.056.780 euro.

Portofoliul de investitii pentru sectorul de apa vizeaza realizarea a unei surse noi de apă, reabilitarea a 5 surse de apă, realizarea a 73 km de aductiuni, extinderea cu 113 km a retelelor de alimentare cu apa, reabilitarea a 53 km de retele, realizarea a 14 rezervoare de inmagazinare noi si reabilitate, statii de pompare in numar de 20, 10 statii de tratare apa noi si reabilitate,  executarea de bransamente noi pe conducte existente si reabilitarea de bransamente vechi, lucrari pentru marirea sigurantei in functionare a Statiilor de Tratare a Apei din Oradea (Interconectarea uzinelor, asigurarea de surse alternative de alimentare cu energie electrica, etc), achizitionarea unei instalatii gravimetrice de verificat Metrologic Contoare de apa rece, achizitionarea unui echipament de depistare a pierderilor si cartare a utilitatilor subterane.

Prin implementarea în anul 2021 a lucrarilor de investiţii si prin extinderea capacitatilor preluate in exploatare, s-au realizat următorii indicatori fizici:

- Ritmul de extindere a reţelei administrate

| Indicator – Aria de operare | UM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Km/an | 68,7 | 94,7 | 64 | 29 | 76 |
| Canal | Km/an | 42,5 | 42,2 | 47 | 7 | 36 |

- Branşamente/Racorduri existente in administrarea Companiei

| Indicator Aria de operare | UM | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Nr. | 45.450 | 48.535 | 51.490 | 52.690 | 56.395 |
| Canal | Nr. | 31.231 | 34.417 | 37.024 | 37.560 | 40.050 |

# V). ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Obiectivele strategice îndeplinite în 2021 în acest domeniu au fost:

- modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor CAO

- orientarea către client prin creşterea gradului de satisfacţie pentru serviciile livrate

- Evoluţia numărului de utilizatori cu contract

| An | Oradea | Aria de operare |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 18.970 | 18.970 |
| 2010 | 20.010 | 30.260 |
| 2011 | 20.900 | 31.560 |
| 2012 | 21.740 | 33.980 |
| 2013 | 22.440 | 34.470 |
| 2014 | 23.130 | 35.830 |
| 2015 | 23.200 | 37.150 |
| 2016 | 23.300 | 38.070 |
| 2017 | 26.500 | 38.700 |
| 2018 | 27.700 | 42.000 |
| 2019 | 28.500 | 43.500 |
| 2020 | 28.600 | 44.300 |
| 2021 | 28.800 | 44.800 |

Productia fizica

Producţia fizică facturată pe  2021 comparativ cu anul 2020 este redată în tabelul alăturat:

| NR. CRT. | SERVICIU/ BENEFICIARI | UM | TOTAL FACTURAT 2020 | TOTAL FACTURAT 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | APĂ |  |  |  |
| 1 | Agenţi economici | mc | 2.339.326 | 2.628.123 |
| 2 | Instituţii | mc | 1.003.592 | 1.096.753 |
| 3 | Casnici | mc | 9.680.705 | 9.961.291 |
|  | TOTAL | mc | 13.023.623 | 13.686.167 |
| II | CANAL+POLUAT.+VID. |  |  |  |
| 1 | Agenţi economici | mc | 3.985.093 | 4.502.519 |
| 2 | Instituţii | mc | 917.139 | 990.880 |
| 3 | Casnici | mc | 8.601.495 | 8.681.702 |
|  | TOTAL | mc | 13.503.727 | 14.175.101 |
| III | METEO+GEO |  |  |  |
| 1 | Agenţi economici | mc | 2.424.669 | 2.057.458 |
| 2 | Instituţii | mc | 1.483.487 | 1.411.444 |
| 3 | Casnici | mc | 3.597.849 | 3.016.465 |
|  | TOTAL | mc | 7.506.005 | 6.485.367 |

Comparativ cu anul 2020 se constata o crestere a prestatiilor facturate atat la apa cat si la canalizare menajera, datorita cresterii numarului de utilizatori cu contract din cadrul ariei de operare. Un factor important in cresterea consumurilor il reprezinta si eliminarea unor restrictii sanitare si implicit revitalizarea economiei si relansarea turismului in zona.

Achizitionarea si montarea la nivel de bransament a  contoarelor cu telecitire.

La sfârşitul anului 2021 din cele 53.834 de contoare de branşament aflate în administrarea Companiei de Apă, 38.337 de contoare au fost înlocuite cu contoare cu telecitire, urmând ca restul de 15.497 contoare să fie înlocuite în perioada următoare. La 31.12.2021 procentul este de 71,2%.

Cresterea gradului de utilizare a retelei de canalizare

Legislatia europeana Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane reziduale, modificată şi completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998, este baza legală a legislaţiei comunitare în domeniul descarcarii apelor uzate si prevede obligatia utilizatorilor de a se racorda la sistemul centralizat de canalizare.

Un indicator de monitorizare a conformarii la legislatia europeana il reprezenta si raportul dintre numarul racordurilor administrate de Companie pe baza de contract si numarul total de racorduri functionale.

Acest indicator a crescut in mun. Oradea de la 88,4% in 2018, la 92,3% in 2019.si 95,7% in 2020 In ceea ce priveste aria de operare, indicatorul a fost de 81% in 2018, 82,7% in 2019 si a crescut la 84,3% in 2020.

Ca urmare a preluarii in administrare a 2.490 racorduri in 2021, gradul de utilizare a retelei de canalizare este in prezent 82,5% la nivelul ariei de operare si 95,8 % la nivelul mun. Oradea.

| An | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oradea | 88,4 | 92,3 | 95,7 | 95,8 |
| Total aria de operare | 81,0 | 82,7 | 84,3 | 82,5 |

Cresterea gradului de satisfactie a clientilor

| Nr. crt. | Indicator de performanţă | Realizat 2017 | Realizat 2018 | Realizat 2019 | Realizat 2020 | Realizat 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I). | Numărul anual de reclamaţii privind echipamentele de măsurare | 247 | 272 | 183 | 185 | 177 |
| II). | Numărul de sesizări privind parametri apei furnizate (Q, P, calitatea apei) | 896 | 763 | 668 | 481 | 589 |
| III). | Numărul de reclamaţii privind facturarea (citirea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor prestate) | 131 | 161 | 72 | 50 | 67 |
| IV). | Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare continuă în furnizare | 7.276 | 7.120 | 6..247 | 5.573 | 5.490 |
| V). | Numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului | 168 | 162 | 164 | 142 | 214 |
| TOTAL |  | 8.718 | 8.478 | 7.334 | 6.431 | 6.537 |

Prin comparatie cu anul 2020, se remarca scaderea numarului de reclamatii privind functionarea echipamentelor de masurare si gradul de asigurare continua in furnizare.

Plata facturilor

In 2021 gradul de incasare a facturilor de prestari servicii a fost de 96,13%. Atingerea acestui grad a fost posibila prin diversificarea modalitatilor de incasare a facturilor, respectiv prin urmatoarea schema de incasare:

| - Incasare prin casieria CAO | 19,77 % |
| --- | --- |
| - Incasare prin bănci | 30,32 % |
| - PAYPOINT | 14,31 % |
| - Plata Online | 20,68 % |
| - Unu Doi | 12,85 % |
| - Poşta Română | 2,07 % |

SC Compania de Apă Oradea SA nu a înregistrat datorii fată de furnizori, bugetul de stat sau bugetele locale, reusind să asigure necesarul de resurse financiare pentru functionarea companiei, derularea programelor de investitii si plata la termen a datoriei externe aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinantare Europeană.

# VI). ACTIVITATEA TEHNICO-OPERAŢIONALĂ

CALITATEA APEI

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 764. şi, conform politicii şi obiectivelor sistemului de management al calităţii definite în Manualul Calităţii, s-a stabilit, implementat şi  menţinut un sistem de management al calităţii conform standardului în vigoare SR EN ISO/IEC 17025:2018  privind cerinţele generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări în măsura necesară.

În perioada 18-19.03.2021 a avut loc reevaluarea acreditării din partea Organismului Național de Acreditare RENAR, în urma căruia Laboratorul de Apă Potabilă a obținut reînnoirea acreditării începând cu data de 22.05.2021 pe o perioadă de 4 ani, data expirării acreditării fiind 21.05.2025.

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat pentru un număr 22 de tipuri de indicatori fizico-chimici și bacteriologici pentru apă potabilă, apă subterană și apă de suprafață, cuprinse în anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 764 cu data emiterii anexei nr. 1 - 31.01.2020.

Pe lângă încercările acreditate, în Laboratorul de Apă Potabilă se mai efectuează un număr de 17 tipuri de indicatori de calitate neacreditați rezultând un număr total de 39 de tipuri de indicatori de calitate.

În cursul anului 2021, Laboratorul de Apă Potabilă şi-a reînnoit înregistrarea în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii, obținând Certificatul de Înregistrare nr. 629/14.07.2021 pentru monitorizare de control și prelevare de probe, valabilă timp de 2 ani.

Distribuția procentuală a probelor conforme/neconforme rezultate în urma analizelor efectuate este cuprins în tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Indicator | Teste Organoleptice | Teste microbiologice | Teste fizico-chimice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nr. total de teste | 9.081 | 13.775 | 46.835 |
| 2 | Nr. teste conforme | 8.809 | 13.775 | 46.181 |
| 3 | Nr. teste neconforme | 273 | 0 | 654 |
| 4 | Procente | 97,00% | 100% | 98,60% |

Laborator Apă Uzată este acreditat RENAR, conform Certificatului de acreditare nr. LI 764. În 18-19 martie 2021, a fost efectuată de către RENAR evaluarea de reînnoire a acreditării pentru un nou ciclu 2021-2025, conform cerintelor noii versiuni a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. Toate cerințele au fost indeplinite, fiind emis, de către RENAR Certificatul de acreditare pentru noul ciclu.

S-a realizat tranziția la noua versiune a standardului, incă din 2019, condiție obligatorie în vederea menținerii acreditării. În cadrul Laboratorului se efectuează determinări pentru un număr de 31 tipuri de indicatori pentru apă uzată şi 7 tipuri de indicatori pentru nămoluri.

Teste efectuate in 2021 pt monitorizarea calitatii efluentului stațiilor de epurare din aria de operare:

|  | SEAU Oradea | SEAU Tinca | SEAU Beius | SEAU Tileagd | SEAU Calacea | SEAU Cefa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul total de teste: | 2.280 | 176 | 264 | 234 | 108 | 168 | 3.230 |
| Numar total de conformitati: | 2.272 | 176 | 264 | 230 | 81 | 168 | 3.191 |
| Procent conformitati: % | 99,6 | 100 | 100 | 98,3 | 75,0 | 100 | 98,8 |

Alte teste efectuate in 2021:

- analize nămoluri 14.600 determinări (Oradea+Tileagd+Cefa)

- monitorizare canale pluviale 2.960 determinări (Oradea+Beius)

- monitorizare agenti economici poluatori   2.115  determinări (Oradea + ZMO + Tinca + Tileagd + Beiuș)

- prestari servicii analize ape uzate pentru clienți externi (contracte și comenzi):  474 probe, 3.495 determinări și facturi în valoare de 303.793,33 lei (o creștere a încasărilor din prestări servicii analize apă uzată cu cca. 30% față de anul 2020)

CAPTARE TRATARE APĂ

Obiectivul sectorului este asigurarea continuităţii calitative şi cantitative a serviciului prestat. Aceasta presupune pomparea apei potabile – care îndeplineşte condiţiile de potabilitate din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, complectată cu Legea 311/2004 – în reţeaua primară a municipiului Oradea, la presiunea necesară.

În anul 2021 s-au pompat următoarele cantităţi de apă [m3]:

| Uzina | Total |
| --- | --- |
| Volum pompat [m3] | 16.606.460 |
| Medie zilnică [m3/zi] | 45.497,1 |

Din această cantitate, prin S.P 5 s-a repompat, la o presiune superioară celei din reţeaua oraşului, spre Sânmartin şi Băile Felix un volum de 2.941.570 m3 (medie zilnică de 8.059 m3).

Cantitatea de apă pompată provine din următoarele surse:

- subteran  –  13.852.707 m3 – 83,42% din total

- suprafaţă  –  2.753.753 m3 – 16,58% din total

Destinaţia volumului de apă pompată a fost următoarea:

- apă pompată către populaţie – 12.063.220 m3 – 72,64 % din total

- apă pompată către agenţi economici – 4.543.240 m3 – 27,36% din total

REŢELE APĂ

Sectorul Retele Apă are ca misiune furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă catre toti consumatorii respectând indicatorii de calitate si eficientă.

In anul 2021 activitatea Sectorului Retele Apă s-a axat în principal pe:

- Remedierea avariilor survenite pe reteaua publică de alimentare cu apă, punandu-se accent si pe scurtarea timpului de interventie;

- Spălarea retelelor de transport si distributie a apei;

- Întretinerea si exploatarea cismelelor publice, fântâni arteziene si instalatii de irigat spatii verzi;

- Efectuarea controlului reţelelor de apă în vederea depistării pierderilor.

Intervențiile asupra sistemului de distribuție  în anul 2021sunt:

- In mun. Oradea,  s-au efectuat 2.601  intervenţii în sistemul de distribuţie

    - avariile pe sistemul de distributie a apei 2.250;

    - pe contorizare 341

    - pe statii de hidrofor 10

- In mun. Beius, s-au efectuat 410 intervenții in sistemul de distributie

- avarii pe retele 217

- pe contorizare 188

- pe statii de hidrofor 5

CANALIZARE

Prin prin reteaua publică de canalizare se asigură:

- colectarea, transportul si evacuarea apelor de canalizare (ape uzate menajere si industriale, ape meteorice);

- colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deseurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitătii acestora;

- evacuarea apelor pluviale si de suprafată din intravilanul localitătilor.

In anul 2021 in mun. Oradea s-au efectuat:

  - 1.456 interventii pe reteaua de canalizare.

  - 3200 decolmatari si vidanjari

In anul 2021 in mun. Beius s-au efectuat

  - 505 interventii pe reteaua de canalizare.

  - 350 decolmatari si vidanjari

STAŢIA DE EPURARE

Statia de Epurare are rolul de a prelua şi epura apa uzată menajer şi industrial din municipiul Oradea şi unele zone limitrofe. Staţia de Epurare este de tip mecano-biologic si tertiar iar efluentul staţiei este deversat în râul Crisul Repede. Statia de Epurare a fost dimensionata pentru o capacitate de 2200l/s (7920mc/h).

Staţia de Epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:

      - Statia de receptie ape uzate din vidanjare

      - Treapta mecanică: camera de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipator, separator de grăsimi, decantoare primare, staţii pompare nămol primar, îngroşătoare de nămol şi staţie pompare apă epurată mecanic

      - Treapta biologică: bazine de aerare, decantoare secundare, staţii de pompare nămol activ, ingrosatoare de namol

      - Treapta tertiara: reducerea fosforului total si azotului

      - Fermentatoare de nămol, gazometre

      - Statie de ingrosare si  deshidratare mecanica a namolului fermentat

      - Hambare pentru uscarea si depozitarea namolului deshidratat

      - Centrala termica (doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice si termice si doua cazane pentru producerea de energie termica)

      - Lagune de stocare ape pluviale

      - Iazuri biologice

      - Statia de receptie ape uzate din vidanjare

In anul 2021 in mun. Oradea au fost realizate activitati de vidanjare defalcate astfel:

| Activitate | mc vidanjati |
| --- | --- |
| Vidanjare abonati casnici | 3.703 mc |
| Vidanjare agenti economici | 17.947 mc |
| Decolmatare desfundare si spalare canale | 297 ore prestate |
| Total: | 21.650 mc |

Statia de receptie ape uzate din vidanjare a preluat in cursul anului 2021 o cantitate de 21.650 mc.

Treapta mecanică:

- S-au preluat si epurat mecanic 15.848 mii mc apa uzata menajera si industriala.

- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la gratare (gratare rare si dese) – 137,32 tone.

- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la desnisipator (6 compartimente cu doua poduri desnisipatoare) – 188,32 tone.

- S-au colectat si depozitat deseuri retinute la separatorul de grasimi (toate cele 3 compartimente ale separatorului de grasimi) – 1,157 tone.

Treapta biologică:

- S-au tratat si epurat biologic 15.848 mii mc apa uzata, parametrii la evacuare incadrandu-se in NTPA 001.

Centrala termica

Centrala termica cuprinde doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice si termice si doua cazane pentru producerea de energie termica.

In anul 2021 s-a functionat cu cele doua grupuri de cogenerare cu care s-a produs 1.094.621,07 kWh energie electrica (2020 - 1.366.609,56 kWh) si 1.264.895,45 kWh energie termica (2020 - 1.579.193,27).

S-a mai produs energie termica 2.760.255,75 kWh (2020 - 3.073.806,93 kWh) cu cele doua cazane care functioneaza tot cu biogaz.

# VII) ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Actualul consiliu de administratie a fost numit prin HCL nr.500/2021, dupa selecția organizată de autoritatea tutelară. Mandatul vizează perioada 01.07.2021-30.06.2025.

Consiliul si-a desfăsurat activitatea, in conformitate cu prevederile legale, cu actul constitutiv al societății, cu respectarea Regulamentului de etică adoptat prin Hotararea nr. 30/21.07.2021, intâlnindu-se ori de câte ori a fost nevoie in perioada 01.07.2021-31.12.2021.

Convocarea sedintelor s-a facut pe mail, sedintele organizandu-se în format fizic sau in format on-line. In perioada 01.07.2021-31.12.2021 au fost organzate 10 sedinte CA, pe parcursul cărora au fost adoptate o serie de hotărâri, dintre care cele mai importante au vizat următoarele:

- Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie

- Alegerea membrilor comitetelor de nominalizare şi remunerare şi de audit

- Aprobarea Procedurii de selecţie a Directoratului SC Compania de Apă Oradea SA

- Aprobarea anunțului și a criteriilor de selecţie pentru directorul general, tehnic și economic ai Companiei de Apă Oradea SA

- Actualizarea calendarului procedurii de selecţie pentru directorul general, tehnic și economic ai Companiei de Apă Oradea SA

- Aprobarea Componentei Planului de Administrare al SC Compania de Apă Oradea SA pentru perioada 2021-2025

- Aprobarea Codului de Etică al Consiliului de Administraţie din SC Compania de Apă Oradea SA

- Modificarea şi completarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA

- Aprobarea prelungirii Contractelor de mandat ale Directoratului Companiei

- Aprobarea scrisorii de asteptări continând performanțele asteptate de către consiliul de administratie de la directorul general/directorul tehnic/directorul economic al societatii Compania de Apa Oradea SA

- Numirea directorilor noi selectati

- Modificarea Organigramei SC Compania de Apă Oradea SA

- Aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe din patrimoniul propriu si patrimoniu public

- Aprobarea unor scăderi din debit

- Aprobarea rectificării BVC pe anul 2021

- Aprobarea Componentei de management a planului de administrare al SC Compania de Apă Oradea SA

- Aprobarea cuantumului unor garanții pentru încheierea contractului la utilizatorii de tip persoane juridice/persoane fizice, care au obținut un aviz de organizare de șantier

- Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății

- Aprobarea Contractului de servicii cu auditorul financiar pentru perioada 2021-2023

- Aprobarea modificării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari  rezultați din Planul de administrare 2021-2025 al SC Compania de Apă Oradea SA

- Convocarea AGA ori de câte ori a fost nevoie

# VIII).DECLARAŢIE NEFINANCIARĂ

S.C. Compania de Apă Oradea SA îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii 241/2006 privind serviciul  de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.

Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 comune din Zona Metropolitană devenind acţionari.

Operatorul de servicii deţine licenţă de operare clasa 2 nr. 5200 din 28.12.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în aria bazinului hidrografic Crişul Repede (potrivit Ordinului nr. 583/28.12.2020) emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

S.C. Compania de Apă Oradea SA deţine certificate SRAC şi IQ NET pentru sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015; sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015; sistemul de management de sănătate şi securitate ocupaţională conform  SR ISO 45001:2018.

Referitor la dezvoltarea, performanţa şi impactul activităţii CAO privind aspectele de mediu, sociale şi de personal, combaterea corupţiei şi a dării de mită prezentăm următoarele informaţii:

- Protecţia Mediului.

Politica integrată (ediţia nr.7 în vigoare din ianuarie 2020) enunţă principiile de calitate, mediu, securitate şi sănătate ocupaţională în spiritul cărora conducerea CAO se angajează să-şi desfăşoare activitatea.

Politica include angajamentul pentru protecţia mediului, prevenirea poluării, utilizarea raţională a resurselor, minimizarea pierderilor şi conservarea resurselor; de asemenea, include angajamentul pentru îmbunătăţirea performanţelor privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, reducerea nivelului de risc de îmbolnăvire şi accidentare profesională, precum şi angajamentul pentru îndeplinirea obligaţiilor de conformare la cerinţele de calitate, de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională.

Pentru a asigura implementarea acestor principii asumate în cadrul sistemului de management sunt implementate proceduri de sistem, inclusiv proceduri specifice managementului de mediu, care stabilesc cadrul pentru identificarea şi gestionarea aspectelor de mediu pe activităţi; identificarea cerinţelor legale de protecţia mediului şi evaluarea conformării la aceste cerinţe; precum şi proceduri specifice managementului de sănătate şi securitate în muncă.

Impact de mediu

Impactul generat de activităţile desfăşurate de CAO (captare/tratare apă brută; transport/ distribuţie apă potabilă; canalizare menajeră/pluvială; epurare apă uzată) asupra factorilor de mediu se poate rezuma astfel:

Natura activităţilor de bază derulate afectează factorul de mediu apă prin: extragerea de volume de apă din freatic/ape de suprafaţă; utilizarea metodelor/tehnologiilor de tratare (clorinare cu clor gazos); pierderi de apă din reţelele de transport la avarii; evacuarea de ape pluviale din sistemul de canalizare pluvială în emisari; exfiltraţii din reţelele de canalizare menajeră; evacuarea de ape epurate în emisari. Tehnologiile aplicate minimizează acest tip de impact: apa brută captată este tratată şi contorizată, apa uzată este colectată prin sisteme de canalizare şi este epurată în staţie de epurare, mai apoi este descărcată în emisar servind mai apoi ca apă brută pentru alţi beneficiari, apa uzată este tratată corespunzător în staţii de epurare conforme ceea ce face ca apele uzate epurate descărcate ȋn emisar să nu polueze mediul.

| Volum captat de apă brută şi volum evacuat de apă uzată epurată, în emisar, în anul 2021: |  |
| --- | --- |
| Apă brută captată (mc) | Apă uzată colectată şi epurată (mc) |
| 17.912.953 | 18.031.602 |

Pentru emisiile atmosferice din staţii de epurare şi centrale termice se calculează lunar emisiile atmosferice de poluanţi – gaze cu efect de seră şi se întocmeşte: Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

| Emisii de poluanţi în aer în anul 2021 |  |
| --- | --- |
| SO2 | 1,62 tone |
| NOx | 2.265,47 tone |
| CO2 | 6.176,98 tone |
| CH4 | 67,40 tone |

Deşeurile rezultate din activitatea curentă, dar şi din procesele tehnologice (nămoluri din bazinele de îmbogăţire; nămoluri în exces de la staţiile de epurare; deşeuri de moloz, pământ şi pietre de la săpături; deşeuri de la curăţarea reţelelor de canalizare) pot genera poluarea solului. Prin managementul de mediu şi aplicarea reglementărilor legale specifice, gestiunea deşeurilor implementată de CAO limitează impactul asupra solului, deşeurile generate fiind: deşeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic, deşeuri valorificate prin societăţi autorizate, deşeuri colectate selectiv şi valorificate prin societăţi autorizate, deşeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii, nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea utilizării în agricultură.

| Cantităţi de deşeuri eliminate/valorificate ȋn anul 2021 |  |
| --- | --- |
| Deşeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic | 513,61 tone |
| Deşeuri valorificate prin societăţi autorizate | 34,00 tone |
| Deşeuri colectate selectiv şi valorificate prin societăţi autorizate | 12,09 tone |
| Deşeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii | 9.143,20 tone |
| Nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea utilizării în agricultură | 6.265,01 tone |

Producerea energiei din surse regenerabile – biogazul - obţinut prin fermentarea nămolului provenit de la epurarea apelor uzate menajere şi industriale duce la susţinerea dezvoltării durabilă, precum şi reducerea poluării mediului înconjurător, cauzată de emisiile poluante şi de gazele cu efect de seră.

| Raport anual Biogaz şi Energie produsă în: 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Biogaz produs | Energie electrică produsă | Energie termică produsă |
| 837.282 mc | 1.366.610 kW | 5.165.960 kW |

În conformitate cu cerinţele managementului de mediu, pentru activităţile derulate de CAO care pot genera impact asupra factorilor de mediu sunt identificate periodic aspectele de mediu. Procedura prevede metodologia de identificare, înregistrare şi evaluare a acestor aspecte, rezultând Lista aspectelor de mediu CAO cu 118 aspecte de mediu, dintre care 47 sunt aspecte semnificative care generează un impact negativ crescut asupra mediului, aspecte  gestionate la nivelul activităţilor care le generează.

În ceea ce priveşte sustenabilitatea, prin toate programele de dezvoltare şi investiţii ale CAO se asigură dezvoltarea durabilă, urmărindu-se reducerea impactului de mediu generat de activităţile companiei. Obiectivele generale de management cuprind şi obiectivele de mediu, prin implementarea acestora se urmăreşte controlul asupra aspectelor semnificative de mediu identificate şi reducerea riscurilor asupra mediului înconjurător, deziderate atinse printr-o serie de investiţii (alocare resurse) în lucrări şi utilaje tehnologice performante.

- Managementul riscurilor

CAO a implementat un sistem de management al riscurilor, impus prin standarul 8 de control intern Managementul riscurilor, conform căruia anual sunt actualizate şi reevaluate riscurile identificate cuprinse în Registrul riscurilor.

Pentru a asigura managementul riscurilor s-a făcut o inventariere a proceselor/activităţilor pentru care au fost identificate riscuri potenţiale, acestea au fost evaluate conform matricei riscurilor şi au fost identificate acţiuni corective/preventive prin care se asigură ţinerea sub control a riscurilor. Alături de riscurile operaţionale, începând cu anul 2021 au fost identificate riscuri privind realizarea obiectivelor generale de management, precum şi riscuri privind securitatea, sănătatea muncii, riscuri privind situaţiile de urgenţă, riscuri privind protecţia mediului. Riscurile sunt centralizate pe categorii de riscuri şi cuprinse în Registrul riscurilor.

Registrul riscurilor CAO în anul 2021 a cuprins un număr de 582 de riscuri; astfel riscuri operaţionale 523 (19 riscuri clasate, 66 acceptate, 413 controlate şi 25 semnificative), riscuri privind realizarea obiectivelor 34 (25 controlate şi 9 semnificative), riscuri ssm/su 17 (13 controlate şi 4 semnificative), riscuri de mediu 8 (7 controlate, 1 semnificativ).  Profilul de risc calculat pentru CAO este 78% controlat.

Pentru conformarea la cerințele std. 8, a fost actualizată procedura Managementul Riscurilor. Astfel, pentru riscurile situate peste limita de toleranță s-a constituit un Plan de măsuri de control al riscurilor, întocmit de secretariatul tehnic al Comisiei CIM, care centralizează măsurile ce vor fi implementate pentru controlul riscurilor, pe baza raportărilor structurilor.

Indicatori cheie de performanţă nefinanciară

La nivelul Companiei de Apă s-a implementat programul de urmărire şi raportare unitară a indicatorilor de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Aceşti indicatori se raportează trimestrial Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală şi anual în Raportul de activitate pentru analizarea parametrilor realizaţi şi compararea acestora cu cei prezentaţi în perioadele anterioare. Indicatorii au fost stabiliţi conform Normativului pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei şi sunt incluşi în Contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu valori specifice pentru fiecare localitate în parte.

Indicatorii de performanţă pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au fost preluaţi şi din perspectiva sistemului de management integrat, pentru măsurarea şi evaluarea realizării obiectivelor specifice şi a performanţelor privind angajamentul de îmbunătăţire continuă şi sunt cuprinşi în Lista indicatorilor de performanţă.

- Aspecte  sociale si de personal

3.1 Dialogul social

Raporturile de munca stabilite intre Compania de Apa si angajatii acesteia se desfasoara cu respectarea prevederilor legale, precum si in conditiile negociate prin Contractul Colectiv de Munca in vigoare.

Din punct de vedere social conducerea Companiei urmareste mentinerea unei relatii de colaborare constructiva cu Sindicatul societatii, bazandu-se pe legislatia in domeniu, prin:

    - stabilirea si implementarea de diferite facilitati pentru toti angajatii, in functie de potentialul societatii si necesitatile identificate;

    - urmarirea starii de sanatate a angajatilor prin efectuarea periodica  de controale de specialitate

    - sprijinirea angajatilor si a familiilor acestora cand sunt in situatii dificile

    - acordarea de bonuri de masa etc

Politicile sociale ale Companiei de Apă Oradea sunt îndreptate către Stakeholderii interni şi externi.

Stakeholderii interni sunt reprezentaţi de ansamblul persoanelor şi entităţilor care interacţionează în mod direct cu CAO, care condiţionează şi sunt condiţionate de activitatea strategică, tactică şi operaţională şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul CAO: Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, salariaţii.

Stakeholderii externi sunt reprezentaţi de ansamblul persoanelor şi entităţilor care interacţionează în mod direct cu CAO, dar care nu desfăşoară activitate continuă la nivelul acesteia: Utilizatorii, Organisme de reglementare, Asociaţii patronale şi profesionale, Administraţia publică şi factorii legislativi, Organisme finanţatoare, Consultanţi, alte instituţii cu atribuţii în sfera de activitate apă-canal.

O atenţie deosebită este acordată de conducerea Companiei de Apă în direcţia reglementării relaţiilor cu stakeholderii cheie, în sensul respectării principiilor guvernanţei corporative, fiind implementate măsuri de comunicare şi de asigurare a transparenţei procesului de management:

- Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate

- Înţelegerea permanentă a nevoilor clientului şi reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate şi a proceselor, din această perspectivă.

- Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clienţilor, cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.

- Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluţionare a reclamaţiilor, precum şi al vitezei de răspuns la reclamaţii/petiţii, în scopul de a asigura creşterea nivelului de satisfacţie al consumatorului.

3.2 Aspecte privind drepturile omului

La nivelul societatii este aprobat si comunicat salariatilor Codul etic al Companiei de Apa Oradea care cuprinde prevederi referitoare la comportamentul si conduita salariatilor, conflictul de interese, integritatea profesionala etc. In baza acestora a fost constituita ca instrument de tratare a neregulilor, Comisia de etica care are urmatoarele atributii:

- acorda asistenta tuturor angajatilor cu privire la aspectele etice( nelamuriri privitoare la problemele de etica) din cadrul societatii;

- indruma salariatii privind problemele sesizate si ii canalizeaza spre solutionarea problemelor aparute pe cale amiabila si spre prevenirea incalcarii prevederilor Codului Etic.

3.3 Aspecte de personal

Serviciul de Resurse Umane asigura aplicarea in mod eficient a proceselor si instrumentelor specifice cu respectarea legislatiei in vigoare.

Structura organizatorica a Companiei este tip piramidal, asigurandu-se astfel o circulatie  optima a fluxurilor informationale intre managementul superior si structurile decizizionalesau de executie din nivelele inferioare.

Prin actiunile intreprinse, Compania sustine toti salariatii in atingerea potentialului lor maxim si ii incurajeaza in dezvoltarea profesionala,In acest scop, suntem intr-un proces continuu de monitorizare atenta, analiza si imbunatatire a procedurilor interne pentru a asigura adaptarea salariatilor la cerintelee societatii.

Cerintele privind competenta personalului sunt stabilite in fisele postului.

Conducerea Companiei asigura conditiile necesare pentru instruire si perfectionare continua in profesiile in care activeaza, dar si pentru protectia mediului si a sanatatii si securitatii ocupationale. Cea mai importanta resursa necesara pentru atingerea obiectivelor sunt angajatii bine pregatiti profesional, motivati, integri si echipati corespunzator.

3.4 Aspecte legate de promovarea egalitatii de sanse intre barbati si femei

Relatiile de munca din cadrul Companiei functioneaza pe baza principiului egalitatii de tratament fata de toti salariatii.

Conducerea Companiei isi propune sa asigure respectarea cerintelor legislatiei nationale si comunitare cu privire la egalitatea de sanse, inclusiv respectarea drepturilor la munca pentru toti salariatii si asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.

Pentru personalul existent, conducerea societatii promoveaza egalitatea in relatiile de munca prin instituirea in relatiile de munca prin instituirea unor reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii.

3.5 Aspecte legate de securitatea şi sănătatea în muncă

În cadrul Companiei de Apă Oradea s-au identificat şi evaluat riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locurilor şi posturilor de muncă.

Pentru fiecare loc de muncă/post de lucru s-a calculat nivelul de risc global al acestuia şi în funcţie de nivelul respectiv s-au trasat măsuri tehnice, organizatorice şi igienico-sanitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi eliminarea sau diminuarea riscului de producere a accidentelor şi incidentelor în cadrul companiei.

În urma evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională s-a întocmit un Plan de prevenire şi protecţie la nivelul companiei cu măsurile tehnice, organizatorice şi igienico-sanitare care trebuie implementate pentru crearea unui loc de muncă sigur pentru toţi angajaţii companiei. Acest plan de prevenire şi protecţie se actualizează anual şi ori de câte ori esta cazul dacă apar modificări în structura companiei şi la locurile de muncă.

Instruirea, conştientizarea, informarea şi consultarea angajaţilor este primordială pentru companie în ceeea ce priveşte un loc de muncă sigur şi care să nu le pună în pericol viaţa şi siguranţa acestora.

CAO are înfiinţat un Comitet de securitate şi sănătate în muncă format din angajator, reprezentanţii acestuia, medicul de întreprindere şi reprezentanţii angajaţilor. Prin acest Comitet SSM se face informarea şi consultarea angajaţilor periodic pe linie de prevenire şi protecţie.

Sănătatea angajaţilor este un alt factor important penrtu companie şi din această cauză se asigură periodic un control medical tuturor angajaţilor, specific locurilor de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Pe lângă analizele medicale periodice se mai efectuează determinările de noxe la locurile de muncă pentru a se verifica dacă nu au apărut modificări sau riscuri noi care să pună în pericol securitatea şi sănătatea angajaţilor.

Angajaţii companiei în funcţie de specificul locului de muncă beneficiază de echipamente de protecţie, materiale igienico-sanitare, alimentaţie de protecţie  şi echipamente de muncă conforme care să nu le pună în pericol securitate şi sănătatea.

# IX). INDICATORI DE MANDAT

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari privind activitatea SC Compania de Apa SA pentru mandatul 2021 - 2025 au fost aprobati prin HCL a Municipiului Oradea nr. 500/29.06.2021 si HCL a Municipiului Oradea nr. .../10.02.2022.

In tabelul de mai jos, sunt prezentati indicatorii CA realizati la 31.12.2021.

| Nr. Crt. | Indicatori de performanţă ( pondere indicator) | Formula de calcul |  | UM | Nivel planificat pentru anul 2021 |  | Pondere | Nivel realizat la 31.12.2021 | Procent la sfarsit de an | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Indicatori financiari (20 %) |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 23.77 |
| 1.1 | Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori | Plata tuturor obligațiilor în termenul legal |  |  | 0 lei restanțe |  | 2 | 0 lei restanțe | 100.00% | 2.00 |
| 1.2 | Perioada de incasare a creanțelor comerciale (fără clienți incerți) | ( Sold clienti/ Cifra de Afaceri) * nr.zile |  | zile | 46.00 |  | 4 | 45 | 102.22% | 4.09 |
| 1.3 | Productivitatea muncii | Cifra de afaceri/ nr. Mediu salariați |  | mii lei /salariat/an | 135.00 |  | 6 | 152.81 | 113.19% | 6.79 |
| 1.4 | Investiții din surse proprii (SP fara IID) | Valoarea investițiilor din surse proprii |  | mii lei | 4500.00 |  | 6 | 5,580 | 124.00% | 7.44 |
| 1.5. | Lichiditatea generala | active/datorii curente |  |  | 3,5 |  | 2 | 6.03 | 172.29% | 3.45 |
| 2. | Indicatori tehnico-operaționali (10%) |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 14.85 |
| 2.1 | Continuitatea serviciului de alimentare cu apă | Nr ore sistem sub presiune intr-un an / (24 x 365) |  | % | 99 |  | 2 | 99 | 100.00% | 2.00 |
| 2.2. | Ritmul de extindere/ reabilitare a retelei de apa si canal in aria de operare | km/an |  | km | 30 |  | 3 | 76 | 253.33% | 7.60 |
| 2.3 | Populatia deservita – canalizare | Număr populație racordata la canalizare / Total populație deservita |  | % | 85 |  | 1 | 85 | 100.00% | 1.00 |
|  |  | Număr racorduri canalizare / Număr racorduri posibile |  |  | 84,5 |  | 1 | 82,5 | 97.63% | 0.98 |
| 2.4 | Investiții din fonduri nerambursabile - POIM (PODD) | Grafic de implementare |  |  | Intocmire SF |  | 2 | Da | 100.00% | 2.00 |
| 2.5 | Pierderile din rețeaua de transport si distributie a apei | mc/km/zi |  | mc/km/zi | 8 |  | 1 | 6,3 | 126.98% | 1.27 |
| 3. | Indicatori privind calitatea serviciilor (20%) |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20.16 |
| 3.1 | Calitatea apei potabile | Grad de conformare teste microbiologice |  | % | 100 |  | 1 | 100 | 100.00% | 1.00 |
|  |  | Grad de conformare-teste organoleptice |  |  | 97 |  | 1 | 97 | 100.00% | 1.00 |
|  |  | Grad de conformare teste fizico chimice |  |  | 98,6 |  | 1 | 98,6 | 100.00% | 1.00 |
| 3.2 | Scaderea nr. Reclamatii privind calitatea apei | Nr.de reclamatii justificate privind calitatea apei |  | nr. | 450 |  | 1 | 388 | 115.98% | 1.16 |
| 3.3. | Plan de masuri |  |  |  |  | 100% | 16 | 100% | 100% | 100.00% |
| 4. | Indicatori privind implementarea Guvernantei corporative (50%) |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 4.1 | Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare | respectare termene OUG 109/2011 | % |  |  | 100% | 20 | 100% | 100 % | 20 |
| 4.2 | respectarea conditionalitatilor impuse de BERD prin contractul de finantare |  |  |  |  | 100% | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 4.3 | Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului de catre Consiliul de Administratie conform legislatiei, inclusiv performanta societatii si perspectivele sale strategice* | respectare termene OUG 109/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ducere la indeplinire al hotararilor AGA |  |  |  |  | 100% | 20 | 100% | 100% | 20 |

Nivel planificat 100 puncte

Nivel realizat 108.77 puncte

PLAN DE MASURI

| Nr.crt. | Indicator | Formula de calcul | PLAN 2021 | Pondere | REALIZAT 2021 | Grad de realizare | Punctaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizarea st. de pompare* | buc |  |  |  |  |  |
| 2 | Achizitionare st. de reclorinare | buc | 1 | 5 | 4 | 400.00% | 20.00 |
| 3 | Reabilitare si inlocuire conducte apa | km reabilitati | Reabilitare 3 km rețele apă | 6 | 3,4 | 113.33% | 6.80 |
| 4 | Reabilitare si inlocuire conducte canal | km reabilitati | Reabilitare 3 km rețele canal | 5 | 2,5 | 83.33% | 4.17 |
|  | TOTAL |  |  | 16 |  |  | 30.97 |

100%

*NOTA: Indicatorii intra in vigoare incepand cu 2022

Gradul de realizare a indicatorii de performanță stabiliți in sarcina directoratului societății pe anul 2021 este de 117,86%.

Presedinte CA

Ec. Nadia Haș